ИНФОРМАЦИЯ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия - экспертиза проекта постановления администрации Кореновского городского поселения Кореновского района «О внесении изменений в постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района  от 9 октября 2012 года № 967 «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы «Строительство спортивной площадки на территории Кореновского городского поселения» на 2013 год».

Цели экспертно-аналитического мероприятия: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств Кореновского городского поселения Кореновского района.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:  внесение изменений в постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района  от 9 октября 2012 года № 967 «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы «Строительство спортивной площадки на территории Кореновского городского поселения» на 2013 год» обусловлено  необходимостью уточнения суммы софинансирования из краевого бюджета  в  связи с поступлением информации от администрации муниципального образования Кореновский район, о том, что строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в городе Кореновске администрацией Краснодарского края не включено в краевую программу «Стадион» на 2013 год.  Финансирование из краевого бюджета в 2013 году по этому объекту осуществляться не будет. (Письмо администрации муниципального образования Кореновский район от 18.03.2013 г. № 118-696/13-17).

Изменения вносятся в паспорт программы:

- в пункт «Объемы и источники финансирования» слова 3,0 миллиона» заменить словами «2,8 миллиона», в том числе цифры 1500,0» заменить цифрами 1400,0».

- в разделе 3  «Обоснование ресурсного обеспечения Программы», цифры «3,0»  заменить цифрами «2,8» , в том числе цифры «1500,0» заменить цифрами 1400,0»;

- раздел 7 «Перечень мероприятий Программы, объемы и источники их финансирования» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование | Сумма (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Строительство спортивной площадки на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2013 год | 1400,0 | 1400,0 |

В нарушение Порядка разработки, утверждения и реализации  ведомственных целевых программ в качестве источника финансирования в программе утверждается нереальный источник финансирования, так как финансирования из краевого бюджета в 2013 году по этому объекту осуществляться не будет. Программа принята к исполнению на один год – 2013. Отсутствует так же финансово-экономическое обоснование уменьшения объема финансирования на 200 тысяч рублей. Более того, в представленном экономическом обосновании предлагается перераспределить средства по программе в сумме 1400,0 тысяч рублей на ведомственную целевую программу «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Кореновского городского поселения на 2013 год» в сумме 575,0 тысяч рублей,  ремонт и восстановление систем электроснабжения по ул.Красной, ул.Тимошенко, ул.Фрунзе в сумме 425,0 тысяч рублей, благоустройство – 400,0 тысяч рублей, что практически приводит к прекращению реализации программы.

В предлагаемом проекте решения Совета Кореновского городского поселения Кореновского района  «О внесении изменений в решение Совета Кореновского городского поселения Кореновского района от 19 декабря 2012 года № 299 «О бюджете Кореновского городского поселения Кореновского района на 2013 год» в нарушение статей 174.2, 179.3 Бюджетного Кодекса Российской	 Федерации:

- в «приложении № 4 к решению Совета Кореновского городского поселения Кореновского района от 19 декабря 2012 года № 299» «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2013 год» по разделу 11 00 предусмотрена сумма 2500,0 тысяч рублей, то есть меньше на 1400,0 тысяч рублей, в соответствии с пояснительной запиской в связи с отсутствием краевого финансирования;

- «Приложение № 6 к решению Совета Кореновского городского поселения Кореновского района от 19 декабря 2012 года № 299» «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2013 года» по классификации расходов бюджета  992 11 02 7950124 «Ведомственная целевая программа «Строительство спортивной площадки на территории Кореновского городского поселения Кореновского района» на 2013 год» предусмотрена сумма 2400,0 тысяч рублей, что не соответствует сумме предусмотренной в предлагаемом проекте постановления об уточнении расходного обязательства (2800,0 тысяч рублей).

В «приложении № 8 к решению Совета Кореновского городского поселения Кореновского района от 19 декабря 2012 года № 299» «Перечень местных целевых программ, предусмотренных к финансированию из бюджета поселения в 2013 году» предусмотрена сумма 1400,0 тысяч рублей, что не соответствует пояснениям о перераспределении средств, предусмотренных на исполнение программы. Представляется, что вышеперечисленные документы должны быть согласованы друг с другом.

Контрольно-счетная палата обращает внимание разработчика, что цели и задачи,  поставленные в программе не утратили своей актуальности и на момент внесения изменений в программу не достигнуты и не решены. Более того, в рамках муниципальной ведомственной целевой программы проектно-изыскательских работ под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2013 год утверждены следующие мероприятия «Разработка проектной документации по объекту строительства многофункциональной площадки» и «Проведение экспертизы достоверности определения сметной стоимости», финансирование на их исполнение утверждено в бюджете 35 000,0 рублей и 14146,0 рублей соответственно. В январе и марте 2013 года, указанные мероприятия исполнены и оплачены. Всего сумма затраченных бюджетных средств составляет 49145,38 рублей.

В целях предотвращения неэффективного использования бюджетных средств, а так же в связи с не достижением, поставленных в программе целей Контрольно-счетная палата рекомендует:

1. Уточнить источники финансирования программы.

2. Скорректировать пояснительную записку.

3. Предоставить финансово-экономическое  обоснование  уменьшения (увеличения) расходных обязательств местного бюджета. (Приложить документы являющиеся обоснованием объемов расходов финансирования каждого мероприятия: данные государственной статистической отчетности, официальные сайты в ИТС «Интернет», информация о ценах производителей, общедоступные результаты изучения рынка, коммерческие предложения, прайс листы, исследования рынка, проведенные заказчиком, в том числе по заключенным ценам контрактов или гражданско-правовых договоров аналогичных по предмету мероприятий проекта, экономически обоснованные расчеты с учетом цен, тарифов, нормативов прямых и косвенных расходов заказчика проекта).

В связи с установленными нарушениями, и ошибками Контрольно-счетная палата не рекомендует к утверждению предоставленный на экспертизу проект  постановления администрации Кореновского городского поселения Кореновского района «О внесении изменений в постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района  от 9 октября 2012 года № 967 «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы «Строительство спортивной площадки на территории Кореновского городского поселения» на 2013 год».