| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН Ленина ул., д. 131, Кореновск, 353180, тел.: (86142) 4-44-22 ОКПО 37107276 ОКВЭД 75.11.4 ИНН/КПП 2373000751/237301001 |  |
| --- | --- |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 16 июля 2014 года                                                                                          №  101

г. Кореновск

по результатам экспертно-аналитического мероприятия: экспертиза проекта постановления администрации Кореновского городского поселения Кореновского района  «О внесении изменений в постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 20 ноября 2013 года № 1191 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения» на 2014 год.

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 3.1.4 Плана работы  Контрольно-счетной палаты муниципального образования Кореновский район (далее – Контрольно-счетная палата) на 2014 год.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проект постановления администрации Кореновского городского поселения Кореновского района «О внесении изменений в постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 20 ноября 2013 года № 1191 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения» на 2014 год (далее – проект постановления).

Объект экспертно-аналитического мероприятия: администрация Кореновского городского поселения Кореновского района.

Состав ответственных исполнителей:

Инспектор  Контрольно-счетной палаты муниципального образования Кореновский район Е.В.Болобан.

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия: оценка соответствия  нормам бюджетного законодательства, нормативно-правовым актам муниципального образования Кореновский район и финансово-экономической обоснованности проекта  постановления администрации Кореновского городского поселения Кореновского района «О внесении изменений в постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 20 ноября 2013 года № 1191 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения» на 2014 год  (далее – программа).

Настоящее заключение подготовлено в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, стандартом муниципального финансового контроля «Подготовка, проведение и оформление результатов экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты муниципального образования Кореновский район»  и Порядком разработки, утверждения и реализации  ведомственных целевых программ в Кореновском городском поселении Кореновского района, утвержденного постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 27.01.2010 № 55 (далее – Порядок разработки, утверждения и реализации  ведомственных целевых программ).

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Проектом постановления предлагается  уменьшить общий объем финансирования программы на 1000,0 тыс. рублей, объем финансирования программы составит 7500,0 тыс. рублей – средства бюджета Кореновского городского поселения.

Согласно пояснительной записке, уменьшение объема финансирования связано с сокращением объема финансирования из средств краевого бюджета.

Так, в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 08.05.2014 № 440 "Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в соответствии с подпрограммой "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2014 - 2016 годы" государственной программы Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства" в 2014 году"  Кореновскому городскому поселению в 2014 году выделено 20000,0 тыс. рублей (уведомление департамента автомобильных дорог Краснодарского края от 20.06.2014 № 142-Ж).

Уровень софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования в соответствие с постановлением  главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2013 года N 1170 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства" (с изменениями и дополнениями) не должен превышать 80%. Таким образом, уровень софинансирования из средств местного бюджета должен составить не менее  20%  или 5000,0 тыс. рублей.

В заключении Контрольно-счетной палаты от 28.10.2013 № 205 разработчику программы (отраслевому отделу администрации) было рекомендовано представить обоснование потребности  в необходимых ресурсах по видам и объемам работ (услуг). Указанные обоснования на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия не представлены, в результате чего оценить обоснованность уменьшения объемом финансирования программы не представляется возможным.

Контрольно-счетная палата повторно обращает внимание разработчика программы на отсутствие в программе конкретных количественных параметров, позволяющие оценить социально-экономическую эффективность программы.

Выводы.

1. Разработчиком программы (отраслевым отделом администрации) не представлено обоснование потребности  в необходимых ресурсах по видам и объемам работ (услуг).

2. В программе отсутствуют конкретные количественные параметры, позволяющие оценить социально-экономическую эффективность программы.

Рекомендации:

1. Привести программу в соответствие с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кореновском городском поселении Кореновского района, утвержденным постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 27.01.2010  №  55.

2. Представить разработчиком программы (отраслевым отделом администрации) обоснование потребностей  в необходимых ресурсах по видам и объемам работ (услуг).

Контрольно-счетная палата муниципального образования Кореновский район  считает  возможным  рекомендовать  к утверждению проект постановления администрации Кореновского городского поселения Кореновского района  «О внесении изменений в постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 20 ноября 2013 года № 1191 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения» на 2014 год после выполнения рекомендаций Контрольно-счетной палаты.

Информацию по результатам выполнения рекомендаций представить в Контрольно-счетную палату  в  срок  до  22 июля 2014 года.

Исполняющий обязанности председателя

Контрольно-счетной палаты муниципального

образования Кореновский район                                                             Е.В. Болобан